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Информация
о результатах  проведенного контрольного мероприятия
«Проверка использования поддержки гарантийных обязательств при исполнении муниципальных контрактов в рамках реализации муниципальной программы «Благоустройство и содержание общественных территорий города Мценска»

Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 1.7. Плана работы контрольно-счетной палаты г. Мценска на 2025 год.                                        
Объект контрольного мероприятия: Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Мценска.
Проверяемый период: 2022-2024 годы.
Срок проведения контрольного мероприятия: с «24» июня 2025 года по        «10» июля 2025 года.
В проверяемый период за финансово-хозяйственную деятельность Управления ЖКХ  отвечали:
- начальник Управления ЖКХ Васильева Г.Д. с 08.04.2019 г. (распоряжение администрации города Мценска от 08.04.2019 №156рк) по 28.04.2022 г.;
- начальник Управления ЖКХ администрации г.Мценска Климова С.А. (распоряжение администрации города Мценска от 29.04.2022 №174рк) по 03.06.2024 г.
- в период с 04.06.2024г. по 17.06.2024г. исполнение должностных обязанностей начальника Управления ЖКХ администрации г.Мценска возложены на заместителя начальника управления Дмитриева С.В. (распоряжение от 04.06.2024 №247рк).
С 18.06.2024г. по настоящее время начальник Управления ЖКХ администрации г.Мценска Дмитриев С.В. (распоряжение администрации города Мценска от 18.06.2024 №275рк).

В ходе контрольного мероприятия установлено следующее:
[bookmark: _GoBack]Согласно части 2.2 статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заказчик вправе установить в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке, проекте контракта, приглашении требование обеспечения гарантийных обязательств в случае установления требований к таким обязательствам в соответствии с частью 4 статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ. Размер обеспечения гарантийных обязательств не может превышать десять процентов от начальной (максимальной) цены контракта, от цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем). 
В соответствии с частью 4 статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» требования к гарантии качества товара, работы, услуги, а также требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара, к обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара, устанавливаются заказчиком при необходимости.  
Согласно Письму Министерства финансов России от 17.06.2022 №24-06-07/57868 заказчик самостоятельно, с учетом действующего законодательства, устанавливает в случае необходимости гарантийные обязательства, а также порядок и срок предоставления поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обеспечения гарантийных обязательств. При этом установление обеспечения исполнения гарантийных обязательств является правом заказчика, а не обязанностью.
Согласно части 7.1 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ в случае установления заказчиком требования об обеспечении гарантийных обязательств оформление документа о приемке поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется после предоставления поставщиком (подрядчиком, исполнителем) такого обеспечения в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ в порядке и в сроки, которые установлены контрактом.
В соответствии с частью 3 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ гарантийные обязательства могут обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона №44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения гарантийных обязательств определяется в соответствии с требованиями Федерального закона №44-ФЗ, участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно.
Согласно пункту 1 части 1 статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ заказчики в качестве обеспечения гарантийных обязательств принимают независимые гарантии, выданные банками, соответствующими требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, и включенными в перечень банков. 
Постановлением Администрации города Мценска от 16.09.2020 №812 в городе Мценске утверждена муниципальная программа «Благоустройство и содержание общественных территорий города Мценска». 
Ответственный исполнитель муниципальной программы «Благоустройство и содержание общественных территорий города Мценска» - Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации г.Мценска (далее - Управление ЖКХ).
В 2022 году в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Благоустройство и содержание общественных территорий города Мценска» заключено 12 муниципальных контрактов на сумму 13 628 471,48 руб. Заключенными муниципальными контрактами не предусмотрено обеспечение гарантийных обязательств.
В 2023 году в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Благоустройство и содержание общественных территорий города Мценска» заключено 15 муниципальных контрактов на сумму 16 291 627,85 руб. Заключенными муниципальными контрактами  не предусмотрено обеспечение гарантийных обязательств.
В 2024 году в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Благоустройство и содержание общественных территорий города Мценска» заключено 25 муниципальных контрактов на сумму 27 054 012,66 руб.
В ходе проверки установлено, что в 2024 году Управлением ЖКХ по трем муниципальным контрактам устанавливались требования о гарантийных обязательствах.
1. На официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок 30.05.2024г. размещено извещение №0354300000424000012 о проведении электронного аукциона по объекту закупки «Приобретение уличного освещения в рамках благоустройства ул. Ленина «Мценская Верста» (кронштейн к светильнику LDX, светильник LDX, кронштейн переходник опора-декоративный кронштейн) с НМЦК 5704799,80  руб. Муниципальный контракт   от 18.06.2024 №0354300000424000012-032231-01 заключен с ООО «ЛЕД-ИКС» на сумму 5305126,25 руб.
Общая стоимость выполненных работ по муниципальному контракту  от 18.06.2024 г.  №0354300000424000012-032231-01 составляет 5305126,25 руб., из них работы на сумму 1895612,70 руб. выполнены в рамках мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города Мценска», на сумму 3409513,55 руб. – в рамках мероприятий муниципальной программы «Благоустройство и содержание общественных территорий».
В соответствии с пунктом 13.1 муниципального контракта от 18.06.2024 №0354300000424000012-032231-01 Подрядчик обязан предоставить обеспечение гарантийных обязательств по Контракту в размере 3% от начальной (максимальной) цены контракта (171143,99 руб.), не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до приемки товара.
Согласно пункту 7.9. муниципального контракта от 18.06.2024 №0354300000424000012-032231-01 датой приемки оказанных услуг, выполненных работ считается дата размещения в ЕИС документа о приемке, подписанного Заказчиком.
Управлением ЖКХ документы о приемке размещены и подписаны в ЕИС на сумму 5305126,25 руб., из них:
- по документу о приемке (акту) №26 от 30.07.2024г. на сумму 3169166,31 руб. (размещено в ЕИС 30.07.2024г.),
- по документу о приемке (акту) №27 от 16.08.2024г. на сумму 2135959,94 руб. (размещено в ЕИС 16.08.2024г.).
Обеспечение гарантийных обязательств Подрядчиком обеспечено независимой гарантией от 30.07.2024г. №24/0044/AST/ММБ/076553  в сумме 171143,99 руб., выданной ПАО «Сбербанк». Сумма обеспечения гарантийных обязательств соответствует 3% от НМЦК (5704799,80*3%=171143,99 руб.). 
В нарушение пункта 13.1 муниципального контракта от 18.06.2024 №0354300000424000012-032231-01, подрядчиком обеспечение гарантийных обязательств предоставлено позже установленного контрактом срока на 3 рабочих дня.
Согласно Информации Минфина России «Банки, удовлетворяющие требованиям, установленным пунктом 1 части 1 статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ (на 19.07.2024г.)», размещенной на официальном сайте https://minfin.gov.ru/, ПАО «Сбербанк» состоит в перечне банков с регистрационным номером 1484. Нарушений пункта 1 части 1 статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ не установлено.
В ходе проверки, контрольно-счетной палатой установлено несоответствие в муниципальном контракте от 18.06.2024г.  №0354300000424000012-032231-01 условий о гарантийных сроках:
- согласно пункту 13.1.1  муниципального контракта от 18.06.2024г.  №0354300000424000012-032231-01 гарантийный срок 24 месяца с момента подписания документа о приемке товара в ЕИС;
- согласно разделу «Требования к гарантии качества и гарантийному обслуживанию» Технического задания (Приложение №1 к муниципальному контракту от 18.06.2024г.  №0354300000424000012-032231-01) срок гарантии качества на товар должен быть не менее срока, установленного производителем товара. В случае если производитель не установил срок гарантии качества товара, то Поставщик предоставляет свои гарантийные обязательства сроком не менее 36 (тридцати шести) месяцев с даты подписания Заказчиком документа о приемке.
Согласно информации, размещенной в реестре контрактов на официальном сайте ЕИС Закупки, срок гарантии качества на товар по муниципальному контракту от 18.06.2024г.  №0354300000424000012-032231-01 должен быть не менее срока, установленного производителем товара. В случае если производитель не установил срок гарантии качества товара, то Поставщик предоставляет свои гарантийные обязательства сроком не менее 36 (тридцати шести) месяцев с даты подписания Заказчиком документа о приемке.
В соответствии с частью 3 статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, пункта 13.2 муниципального контракта от 18.06.2024г.  №0354300000424000012-032231-01 срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц. 
Согласно представленной к проверке независимой гарантии от 30.07.2024г. №24/0044/AST/ММБ/076553  срок действия независимой гарантии по 01.08.2027г.
Таким образом, Управлением ЖКХ принята независимая гарантия, срок действия которой истекает на 46 дней раньше, чем предусмотрено частью 3 статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, пунктом 13.2 муниципального контракта от 18.06.2024г.  №0354300000424000012-032231-01.
2. На официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок 30.05.2024г. размещено извещение №0354300000424000035 о проведении электронного аукциона по объекту закупки «Благоустройство общественной территории в части устройства детской игровой площадки по адресу: г. Мценск, ул.Машиностроителей, 13» с НМЦК 4 763 531,00  руб. Муниципальный контракт   от 22.10.2024 №0354300000424000035-032231-01 заключен с ИП Паньшин М.В. на сумму 4763531,00 руб.
Общая стоимость выполненных работ по муниципальному контракту  от 22.10.2024 №0354300000424000035-032231-01 составляет 4823835,78 руб.
В соответствии с пунктом 6.8.1 муниципального контракта от 22.10.2024 №0354300000424000035-032231-01  Подрядчик обязан предоставить обеспечение гарантийных обязательств по Контракту в размере 3% от начальной (максимальной) цены контракта, не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до приемки товара.
Согласно пункту 4.13. муниципального контракта от 22.10.2024 №0354300000424000035-032231-01  датой приемки выполненных работ считается дата размещения в ЕИС документа о приемке, подписанного Заказчиком.
Управлением ЖКХ работы по благоустройству общественной территории в части устройства детской игровой площадки по адресу: г.Мценск, ул.Машиностроителей, 13 приняты по Акту о приемке выполненных работ №1 от 26.12.2024г. на сумму 4823835,78 руб. (размещено в ЕИС 27.12.2024г.).
Обеспечение гарантийных обязательств Подрядчиком обеспечено независимой гарантией от 27.12.2024г. №10905121  в сумме 142905,93 руб., выданной ПАО «Абсолют Банк». Сумма обеспечения гарантийных обязательств соответствует 3% от НМЦК (4763531,00*3%=142905,93 руб.).
В нарушение пункта 6.8.1 муниципального контракта от 22.10.2024 №0354300000424000035-032231-01, подрядчиком обеспечение гарантийных обязательств предоставлено позже установленного контрактом срока на 3 рабочих дня.
Согласно Информации Минфина России «Банки, удовлетворяющие требованиям, установленным пунктом 1 части 1 статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ (на 04.12.2024г.)», размещенной на официальном сайте https://minfin.gov.ru/, ПАО «Абсолют Банк» состоит в перечне банков с регистрационным номером 2306. Нарушений пункта 1 части 1 статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ не установлено.
Согласно пункту 6.8 муниципального контракта от 22.10.2024 №0354300000424000035-032231-01 гарантийный срок составляет:
1) на прорезиненные и асфальтобетонные покрытия с основанием - 4 года;
2) на урны - 2 года;
3) на лавочки -2 года;
4) на детское игровое оборудование (МАФ) - 2 года 
и исчисляется со дня подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2).
Согласно представленной к проверке независимой гарантии от  27.12.2024г. №10905121 срок действия независимой гарантии по 31.01.2029г. Нарушений части 3 статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ не установлено.
В ходе визуального осмотра установлено, что объекты, на которые распространяются гарантийные обязательства по муниципальному контракту от 22.10.2024 №0354300000424000035-032231-01, находятся в удовлетворительном состоянии. 
Согласно пункту 6.11 муниципального контракта от 22.10.2024 №0354300000424000035-032231-01 при обнаружении в течение гарантийного срока недостатков (дефектов) заказчик должен заявить о них подрядчику в течение 5 рабочих дней с момента их обнаружения. В течение 5 рабочих дней после получения подрядчиком уведомления об обнаруженных недостатках стороны составляют акт, в котором фиксируются обнаруженные недостатки.
К проверке не представлены акты обнаружения недостатков по объекту «Благоустройство общественной территории в части устройства детской игровой площадки по адресу: г. Мценск, ул. Машиностроителей, 13».
Таким образом, использование поддержки гарантийных обязательств по муниципальному контракту от 22.10.2024 №0354300000424000035-032231-01  не производилось из-за отсутствия гарантийных случаев.
3. На официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок 08.10.2024г. размещено извещение №0354300000424000037 о проведении электронного аукциона по объекту закупки «Благоустройство общественной территории в части устройства детской игровой площадки по адресу: г. Мценск, микрорайон Спасский, «Мемориал Славы» (по предложениям избирателей депутатам Орловского областного Совета народных депутатов на 2024 год)» с НМЦК 4 763 531,00  руб. Муниципальный контракт   от 28.10.2024 №0354300000424000037-032231-01 заключен с ИП Паньшин М.В. на сумму 4 406 266,10 руб.
Общая стоимость выполненных работ по муниципальному контракту  от 28.10.2024 №0354300000424000037-032231-01 составляет 4 406 266,10 руб., из них за счет муниципальной программы «Благоустройство и содержание общественных территорий города Мценска» - 2 833 766,10 руб., за счет государственной программы Орловской области «Реализация наказов избирателей депутатам Орловского областного Совета народных депутатов» - 1 572 500,00 руб.  
В соответствии с пунктом 6.8.1 муниципального контракта от 28.10.2024 №0354300000424000037-032231-01 Подрядчик обязан предоставить обеспечение гарантийных обязательств по Контракту в размере 3% от начальной (максимальной) цены контракта, не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до сдачи выполненных работ.
Согласно пункту 4.13. муниципального контракта от 28.10.2024 №0354300000424000037-032231-01 датой приемки выполненных работ считается дата размещения в ЕИС документа о приемке, подписанного Заказчиком.
Управлением ЖКХ работы по благоустройству общественной территории в части устройства детской игровой площадки по адресу: г. Мценск, микрорайон Спасский, «Мемориал Славы» приняты по Акту о приемке выполненных работ №1 от 16.12.2024г. на сумму 4 406 266,10 руб. (размещено в ЕИС 29.12.2024г.).
Обеспечение гарантийных обязательств Подрядчиком обеспечено независимой гарантией от 27.12.2024г. №10905125  в сумме 142905,93 руб., выданной ПАО «Абсолют Банк». Сумма обеспечения гарантийных обязательств соответствует 3% от НМЦК (4763531,00*3%=142905,93 руб.).
В нарушение пункта 6.8.1 муниципального контракта от 28.10.2024 №0354300000424000037-032231-01, подрядчиком обеспечение гарантийных обязательств предоставлено позже установленного контрактом срока на 2 рабочих дня.
Согласно Информации Минфина России «Банки, удовлетворяющие требованиям, установленным пунктом 1 части 1 статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ (на 04.12.2024г.)», размещенной на официальном сайте https://minfin.gov.ru/, ПАО «Абсолют Банк» состоит в перечне банков с регистрационным номером 2306. Нарушений пункта 1 части 1 статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ не установлено.
Согласно пункту 6.8  муниципального контракта от 28.10.2024 №0354300000424000037-032231-01 гарантийный срок составляет:
1) на прорезиненные и асфальтобетонные покрытия с основанием - 4 года;
2) на урны - 2 года;
3) на лавочки -2 года;
4) на детское игровое оборудование (МАФ) - 2 года 
и исчисляется со дня подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2).
Согласно представленной к проверке независимой гарантии от  27.12.2024г. №10905125 срок действия независимой гарантии по 31.01.2029г. Нарушений части 3 статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ не установлено.
В ходе визуального осмотра установлено, что объекты, на которые распространяются гарантийные обязательства по муниципальному контракту от 28.10.2024 №0354300000424000037-032231-01, находятся в удовлетворительном состоянии. 
Согласно пункту 6.11 муниципального контракта от 28.10.2024 №0354300000424000037-032231-01 при обнаружении в течение гарантийного срока недостатков (дефектов) заказчик должен заявить о них подрядчику в течение 5 рабочих дней с момента их обнаружения. В течение 5 рабочих дней после получения подрядчиком уведомления об обнаруженных недостатках стороны составляют акт, в котором фиксируются обнаруженные недостатки.
К проверке не представлены акты обнаружения недостатков по объекту «Благоустройство общественной территории в части устройства детской игровой площадки по адресу: г. Мценск, микрорайон Спасский, «Мемориал Славы».
Таким образом, использование поддержки гарантийных обязательств по муниципальному контракту от 28.10.2024 №0354300000424000037-032231-01  не производилось из-за отсутствия гарантийных случаев.
Вывод:
В 2022 и в 2023 годах в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Благоустройство и содержание общественных территорий города Мценска» заключенными муниципальными контрактами  не предусмотрено обеспечение гарантийных обязательств. 
В ходе проверки установлено, что в 2024 году Управлением ЖКХ по 3 муниципальным контрактам (от 18.06.2024 №0354300000424000012-032231-01, от 22.10.2024 №0354300000424000035-032231-01, от 28.10.2024 №0354300000424000037-032231-01) установлены требования об обеспечении гарантийных обязательств.
В ходе визуального осмотра общественных территорий по адресу г.Мценск, ул.Машиностроителей, 13 и по адресу г.Мценск, мкр.Спасский, «Мемориал Славы» установлено, что объекты, на которые действуют гарантийные сроки (прорезиненное и асфальтобетонное покрытие, урны, лавочки, детское игровое оборудование (МАФ)) находятся в удовлетворительном состоянии.
В проверяемом периоде, со стороны Управления ЖКХ, не предъявлялись требования к подрядчикам в части обнаружения недостатков (дефектов) в период действия гарантийного срока, так как гарантийные случаи в проверяемом периоде не наступали, акты обнаружения недостатков к проверке не представлены. 
Управлением ЖКХ документального подтверждения проверки объектов в период действия гарантийных обязательств не представлено.
Таким образом, в 2022-2024 годах в рамках реализации муниципальной программы «Благоустройство и содержание общественных территорий города Мценска» использование поддержки гарантийных обязательств при исполнении муниципальных контрактов не производилось.

В ходе проверки установлены следующие нарушения:
1. Согласно части 7.1 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ в случае установления заказчиком требования об обеспечении гарантийных обязательств оформление документа о приемке поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется после предоставления поставщиком (подрядчиком, исполнителем) такого обеспечения в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ в порядке и в сроки, которые установлены контрактом.
В соответствии с пунктом 13.1 муниципального контракта от 18.06.2024 №0354300000424000012-032231-01, пунктом 6.8.1 муниципального контракта от 22.10.2024 №0354300000424000035-032231-01,  пунктом 6.8.1 муниципального контракта от 28.10.2024 №0354300000424000037-032231-01 Подрядчик обязан предоставить обеспечение гарантийных обязательств по Контракту в размере 3% от начальной (максимальной) цены контракта, не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до приемки товара.
В нарушение пункта 13.1 муниципального контракта от 18.06.2024 №0354300000424000012-032231-01, пункта 6.8.1 муниципального контракта от 22.10.2024 №0354300000424000035-032231-01  подрядчиком обеспечение гарантийных обязательств предоставлено позже установленного вышеуказанными контрактами срока на 3 рабочих дня.
В нарушение пункта 6.8.1 муниципального контракта от 28.10.2024 №0354300000424000037-032231-01 подрядчиком обеспечение гарантийных обязательств предоставлено позже установленного вышеуказанными контрактами срока на 2 рабочих дня.
2. В ходе проверки, контрольно-счетной палатой установлено несоответствие в муниципальном контракте от 18.06.2024г.  №0354300000424000012-032231-01 условий о гарантийных сроках:
- согласно пункту 13.1.1  муниципального контракта от 18.06.2024г.  №0354300000424000012-032231-01 гарантийный срок 24 месяца с момента подписания документа о приемке Товара в ЕИС;
- согласно разделу «Требования к гарантии качества и гарантийному обслуживанию» Технического задания (Приложение №1 к муниципальному контракту от 18.06.2024г.  №0354300000424000012-032231-01) срок гарантии качества на Товар должен быть не менее срока, установленного производителем Товара. В случае если производитель не установил срок гарантии качества Товара, то Поставщик предоставляет свои гарантийные обязательства сроком не менее 36 (тридцати шести) месяцев с даты подписания Заказчиком документа о приемке.
3. В соответствии с частью 3 статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, пункта 13.2 муниципального контракта от 18.06.2024г.  №0354300000424000012-032231-01 срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц.
По муниципальному контракту от 18.06.2024г.  №0354300000424000012-032231-01 Управлением ЖКХ принята независимая гарантия, срок действия которой истекает на 46 дней раньше, чем предусмотрено частью 3 статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, пунктом 13.2 муниципального контракта от 18.06.2024г.  №0354300000424000012-032231-01.
4. Согласно части 2.2 статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», размер обеспечения гарантийных обязательств не может превышать 10% от начальной (максимальной) цены контракта, а также от цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).
Управлением ЖКХ обеспечение гарантийных обязательств по муниципальным контрактам от 18.06.2024г.  №0354300000424000012-032231-01, от 22.10.2024 №0354300000424000035-032231-01, от 28.10.2024 №0354300000424000037-032231-01 установлено в размере 3% от НМЦК.
То есть, Управление ЖКХ, не в полной мере воспользовалось законным правом установить более высокий размер обеспечения гарантийных обязательств для снижения риска невыполнения условий контракта, в части гарантийных обязательств, поставщиками.

По итогам проверки использования поддержки гарантийных обязательств при исполнении муниципальных контрактов в рамках реализации муниципальной программы «Благоустройство и содержание общественных территорий города Мценска» направлено Представление в адрес Управления ЖКХ администрации г.Мценска (Представление №11 от «11» июля 2025г.).

Информация о результатах контрольного мероприятия направлена Главе города Мценска, в Мценский городской Совет народных депутатов, в Мценскую межрайонную прокуратуру.
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