Приложение

к решению Мценского городского Совета народных                	                                                                                                                                                                     депутатов   от  21  июня   2018   года  №  25/___ - ГС

Отчет

о ходе выполнения  муниципальными образовательными  организациями, подведомственными  управлению образования   администрации   города   Мценска,  мероприятий   по   исполнению  предложений  избирателей

депутатами Мценского городского Совета народных депутатов, подлежащих выполнению в 2018 году за счет средств бюджета города Мценска.

| № изби- - ратель-ного округа | Фамилия и инициалы депутата | Адрес объекта | Содержание предложения | назначение средств | Дополнительные сведения | Стадия исполнения (или срок завершения) исполнения работ (договора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зайцева Т.С. | МБДОУ г. Мценска «Детский сад № 6». | Текущий ремонт (10 тыс. руб.). | Замена металлической двери – 1 шт. в старшей группе №3 (Наружная отделка: лист металл 1,5 мм, коричневый покрас. Внутренняя отделка: винилис кожа, утеплитель, замок кодовый «Меттем», ручка скоба, глазок, открывание снаружи на себя), стоимость – 10 000, 00 руб. | Договор № 23/ОТД от 09.04.2018г. (ООО «ДВЕРИ» г. Орел) Предоплата 30% - 3000,00руб. (счет № 081 от 02.04.2018г) Остаток по договору 70% - 7000,00 руб. (счет №090 от 16.05.2018г. | Выполнено полностью |
|  |  | МБДОУ г. Мценска «Детский сад № 9». | Текущий ремонт (10 тыс. руб.). | Замена оконных блоков в здании детского сада | Договор №19 от 17.05.2018 Предоплата 30% (3000 руб.) | Произведены замеры оконных блоков, находятся на этапе изготовления. |
| 2 | Глаголева И.Н. | МБОУ г. Мценска «Средняя школа № 1». | Приобретение предметов длительного пользования (20 тыс. руб.). | Недавние изменение назначения: принятие решения 21.06.18 | Предполагается заключение договора в июле 2018 г. в связи с изменением назначения средств | Август 2018 |
|  |  | МБОУ г. Мценска «Средняя школа № 3». | Приобретение предметов длительного пользования (20 тыс. руб.). | Комплекты школьной регулируемой мебели – 5 шт. (5 ученических регулируемых столов и 10 ученических регулируемых стульев) | ООО «Орловский учебный коллектор»Договор купли-продажи № 94 от 23 мая 2018г. Предоплата 30% | Мебель не получена.70% оплачивается в течение 1(одного) банковского дня со дня получения товара в полном объеме по договоренности сторон |
|  |  | МБДОУ г. Мценска «Детский сад № 5». | Приобретение предметов длительного пользования (20 тыс. руб.). | столы обеденные | 18.05.2018 30%-6000= | июнь 2018 |
|  |  | МБДОУ г. Мценска «Детский сад № 11». | Приобретение предметов длительного пользования (40 тыс. руб.). | Столы детские регулируемые 25шт. на 40000руб.(группы2;3;7;9) | Дог. №19от18.05.2018г.аванс 30%-12000руб. |  |
| 3 | Савушкина Л.В. | МБОУ г. Мценска «Средняя школа № 1». | Приобретение строительных материалов для проведения текущего ремонта школы (10 тыс. руб.). | Приобретение хозяйственных товаров и материалов на 10тыс.руб. | Договор №83 от 16.05.18 Предоплата частичная | Материалы не поставлены |
|  |  | МБДОУ г. Мценска «Детский сад № 11». | Текущий ремонт детского сада (10 тыс. руб.). | За установку конструкции ПВХ (1окно) на 10000 руб. (группа 10) | Дог. №18от 17.05.2018г, аванс 30%- 3000руб. |  |
| 5 | Магомедов И.Г. | МБОУ г. Мценска «Лицей № 5». | Приобретение предметов длительного пользования (20 тыс. руб.). | Приобретение ноутбука HP – 1 шт. (20 тыс.руб.) | Договор № 579 от 25.05.2018г., полная оплата | Выполнено полностью |
|  |  | МБДОУ г. Мценска «Детский сад № 9». | Ремонт системы отопления и канализации (20 тыс. руб.). | Замена оконных блоков в здании детского сада | Договор №19 от 17.05.2018 Предоплата 30% (6000 руб.) | Произведены замеры оконных блоков, находятся на этапе изготовления. |
| 8 | Полякова В.В. | МБОУ г. Мценска «Средняя школа № 7». | Приобретение предметов длительного пользования (31 тыс. руб.). | приобретение персонального компьютера (в т.ч. для ЕГЭ) | оплата 26.04.2018 | выполнено полностью |
| 11 | Гришин А.Н. | МБДОУ г. Мценска «Детский сад № 9». | Ремонт системы отопления и канализации (15 тыс. руб.). | Замена оконных блоков в здании детского сада | Договор № 19 от 17.05.2018 Предоплата 30% (4500 руб.) | Произведены замеры оконных блоков, находятся на этапе изготовления. |
|  |  | МБОУ г. Мценска «Лицей № 5». | Приобретение прочих расходных материалов и предметов снабжения (40 тыс. руб.). | Приобретение сантехнических материалов: трубы – 58 м(16,6 тыс.руб.), краны шаровые – 23 шт.(9,6 тыс.руб.), радиаторы – 2 шт.(8,7 тыс.руб.), муфты – 24 шт.(3,5 тыс.руб.), тройники – 11 шт.(1,2 тыс.руб.), уголки – 6 шт.(0,4 тыс.руб.) | Договор № 7670 от 25.05.2018г., полная оплата | Материалы поставлены, устанавливаются |
| 12 | Красникова Н.И. | МБОУ г.Мценска «Средняя школа № 7». | Приобретение предметов длительного пользования (60 тыс. руб.). | приобретение ноутбуков (2шт. на сумму 60000,00 руб.) | оплата 13.02.2018г. | выполнено полностью |
|  |  | МБДОУ г. Мценска «Детский сад № 12». | Приобретение предметов длительного пользования (20 тыс. руб.). | Стулья детские на металлокаркасе 0-2 гр. 9 шт., 1-3 гр. роста 20 шт. 20000,00 руб. | Договор №40 от 21.05.2018г, предоплата 6000,00 руб. | До 31.12.2018 |
|  |  | МБДОУ г. Мценска «Детский сад № 13». | Приобретение предметов длительного пользования (20 тыс. руб.). | Приобретение ростовой мебели: столы-12 шт.(на 20 000 руб.) в две группы. | Договор № 16 14.05.2018 г. Предоплата 30% | 29.12.2018 г. «мебель на стадии изготовления» |
| 13 | Старых М.Н. | МБДОУ г. Мценска «Детский сад № 10». | Приобретение и замена оконных блоков (100 тыс. руб.). | приобретение и замена оконных блоков | Дог.№23-2018 от 22.05.2018 (оплачено в мае 30% - 30000) | Произведены замеры, окна изготавливаются, окончательный срок исполнения –июль 2018г. |
| 14 | Тихонов В.Д. | МБДОУ г. Мценска «Детский сад № 10». | Ремонт сантехнического оборудования (60 тыс. руб.). | Согласовано и переписано на приобретение линолеума | Дог.№418 от 17.04.2018г. (заявки на получение денежных средств в фин. управлении) | Товар не поставлен в связи неоплатой, срок исполнения в течении 30 дней после оплаты |
|  |  | МБОУ г. Мценска «Средняя школа № 8». | Текущий ремонт (40 тыс. руб.). | Замена оконных блоков ПВХ в кол-ве 3 шт. в каб.№11(на 40 тыс. руб.) | Договор №7 от 06.06.2018 г | Работа не выполнена.Срок выполнения работ до 06.07.2018 года. Подана заявка в фин.управления 30% |
| 15 | Судариков Ю.В. | ул. Машинострои-телей, д.8. | Изготовление и установка малой архитектурной формы (горка) (35 тыс. руб.): | Изменение назначения по решению 21.06.18: на текущий ремонт здания, детский сад № 9 | Заключение договора в июле 2018 г. в связи с изменением назначения средств | Август 2018 |
|  |  | МБОУ г. Мценска «Средняя школа № 9». | Приобретение предметов длительного пользования (30 тыс. руб.). | Установка компьютера (Оборудование рабочего места для ФРДО) |  | Выполнено. Аппаратура установлена |
| 16 | Гордиенко И.Н. | МБДОУ г. Мценска «Детский сад № 15». | Приобретение линолеума (15 тыс. руб.). | Приобретение линолеума 15 тыс. рублей | Договор № 6 от 22.05.2018, предоплата оплачена | II квартал |
|  |  | МБОУ г. Мценска «Средняя школа № 7». | Приобретение строительных материалов (25 тыс. руб.). | Недавние изменение назначения: принятие решения 21.06.18 | Предполагается заключение договора в июле 2018 г. в связи с изменением назначения средств | Август 2018 |
|  |  | ул. Машинострои-телей, д. 10. | Изготовление и установка лавочки со спинкой (15 тыс. руб.). | Изменение назначения по решению 21.06.18: оборудование 15,5 тыс. руб. и приобретение материалов и ремонт отопительной системы – 24 тыс. руб. | Заключение договора в июле 2018 г. в связи с изменением назначения средств | Август 2018 |
|  |  | ул. Машинострои-телей, д. 10/1. | Изготовление и установка малой архитектурной формы (9,5 тыс. руб.). |  |  |  |
|  |  | ул. Машинострои-телей, д. 12. | Изготовление и установка лавочки со спинкой (15 тыс. руб.). |  |  |  |
|  |  | МБДОУ г. Мценска «Детский сад № 13». | Приобретение линолеума (20,5 тыс. руб.). | Изменение назначения по решению 21.06.2018 | Заключение договора в июле 2018 г. в связи с изменением назначения средств | Август 2018 |
| 18 | Алексеев С.В. | МБУДО г. Мценска «Детско-юношеский центр». | Приобретение офисных стульев и ростовой (ученической) мебели (70 тыс. руб.). | Стулья регулируемые (77 шт.) для детей занимающихся в объединениях. | Договор №40 от 24.05.2018г. сумма 69750-00 | Предоплата 30%. Июль 2018 |
|  |  | МБОУДО г. Мценска «Детско-юношеский центр». | Приобретение бензогенератора (30 тыс.руб.). | Для проведения турслетов. | Договор №б/н от 29.05.2018г. сумма 29041-00 | Предоплата 30% . Август 2018 |
| 19 | Марченко С.В. | МБОУ г. Мценска «Средняя школа № 9». | Приобретение и замена оконных блоков (30 тыс. руб.). |  |  | Выполнено. Аппаратура установлена |
| 20 | Филиппов А.П. | МБОУ г. Мценска «Средняя школа № 9». | Приобретение предметов длительного пользования (20 тыс. руб.). | Приобретен ноутбук 1 шт. (20000-00) в актовый зал для проведения мероприятий | Договор № 1161 от 15.05.2018г. сумма 20000-00 Предоплата 30% Подана заявка в окончательный расчет | Ноутбук приобретен и установлен |
| 21 | Порогин А.Г. | МБОУ г. Мценска «Средняя школа № 7». | Приобретение строительных материалов для проведения ремонта школы (17 тыс. руб.). Приобретение предметов длительного пользования (28 тыс. руб.). | Предметы длит.ползования: приобретены проекторы (2 шт. на сумму 28000,00руб) Строительные материалы (штукатурка 4 шт., бинт строительный 10шт., сетка абразивная 5шт, грунтовка 5л.6шт.,клей ПВа0,9кг 12шт(ремонт коридоров),.рубемаст-16шт., цемент- 10шт.,(ремонт крыши гаража)) приобретены на сумму 17000,00руб. | 26.01.2018г. 05.06.2018г. | выполнено полностью выполнено полностью |
|  |  | МБДОУ г. Мценска «Детский сад № 12». | Текущий ремонт (20 тыс. руб.). – Изменение назначения. | Приобретение мебели 2 кровати – 5 тыс. руб. ,25 стульев в музыкальный зал – 15 тыс. руб. | Договор заключен | Июлю 2018 |
|  |  | МБДОУ г. Мценска «Детский сад № 15». | Текущий ремонт (20 тыс. руб.). | Ремонт цоколя 20 тыс. рублей | Составлена смета. | Июль 2018 |
| Еди-ный | Алексеев Д.Н. | МБОУ г. Мценска «Средняя школа № 8». | Приобретение оборудования (100 тыс. руб.). | Закупка акустического оборудования для актового зала школы (на 100,0 тыс. руб.) | Подготовлена документация о проведении эл.аукциона. Срок подачи извещения о проведении эл.аукциона 07.06.2018, завершение 16.06.18 | Август 2018 г. |
| Еди-ный | Балабанов В.В. | МБОУ г. Мценска «Средняя школа № 4». | Приобретение школьной мебели (классные доски, шкафы, столы, стулья) (100 тыс. руб.). | Стулья (45шт) на 60000,00 Доска кл. (3шт) на 20310,00 Шкаф (3шт) на 19690,00 Всего: 100000,00 | Договор заключен. | Предоплата 30%. Срок исполнения 30.06.2018 |
| Еди-ный | Александров С.В. | МБДОУ г.Мценска «Детский сад № 4». | Приобретение линолеума (25 тыс. руб.). | Приобретение линолеума |  | Исполнено |
|  |  | МБОУ г. Мценска «Средняя школа № 8». | Приобретение оборудования (50 тыс. руб.). | Закупка акустического оборудования, ноутбука , МФУ для кабинета музыки школы (на 50,0тыс. руб.) | Подготовлена документация о проведении эл.аукциона. Срок подачи извещения о проведении эл.аукциона 07.06.2018 завершение 16.06.18. | Август 2018 г. |
| Еди-ный | Илюхина Е.В. | МБДОУ г. Мценска «Детский сад № 9». | Ремонт системы отопления и канализации (20 тыс. руб.). Приобретение предметов длительного пользования (60 тыс. руб.). | Замена оконных блоков в здании детского сада | Договор №19 от 17.05.2018 Предоплата 30% (6000 руб.) | Произведены замеры оконных блоков, находятся на этапе изготовления. Июль 2018 |
|  |  | МБОУ г. Мценска «Средняя школа № 3». | Приобретение строительных материалов (20 тыс. руб.). | Приобретение материалов для ремонта освещения в помещениях школы | ООО «Ритм» Договор поставки №39/18 от 06.06.2018г. | Июль 2018 |
| Еди-ный | Новиков С.В. | МБОУ г. Мценска «Средняя школа № 1». | Приобретение предметов длительного пользования (25 тыс. руб.): | Недавние изменение назначения: принятие решения 21.06.18 на приобретение материалов для ремонта отопительной системы | Предполагается заключение договора в июле 2018 г. в связи с изменением назначения средств | Август 2018 |
|  |  | МБОУ г. Мценска «Средняя школа № 9». | Приобретение предметов длительного пользования (20 тыс. руб.). Приобретение экрана в учебный класс (5 тыс. руб.). | Приобретены персональный компьютер 1 шт. (22403-34), экран для проектора (2596-76) в учебный класс старшей школы | Договор № 1163 от 15.05.2018г. сумма 25000-00 Предоплата 30% Подана заявка в окончательный расчет | Оборудование приобретено и установлено |
|  |  | МБОУ г. Мценска «Средняя школа № 3». | Приобретение предметов длительного пользования (20 тыс. руб.). | Комплекты школьной регулируемой мебели – 5 шт. (5 ученических регулируемых столов и 10 ученических регулируемых стульев) | ООО «Орловский учебный коллектор»Договор купли-продажи № 94 от 23 мая 2018г. Предоплата 30% | Мебель не получена.70% оплачивается в течение 1(одного) банковского дня со дня получения товара в полном объеме по договоренности сторон |
| Еди-ный | Степанова Г.Н. | МБДОУ г. Мценска «Детский сад № 5». | Приобретение линолеума (25 тыс. руб.). |  | В связи с переносом на другую статью расходов договор заключается 21.06.2018 | Заявка на 30% предоплаты подана; срок исполнения сентябрь 2018 |
|  |  | МБОУ г. Мценска «Средняя школа № 9». | Приобретение мебели (75 тыс. руб.). | Приобретена ростовая мебель: стол 15 шт. (26609-64), стул 30 шт. (30365-36) в 1-ый класс начальной школы | Договор № 27 от 16.05.2018г. сумма 56975-00 Предоплата 30% | Мебель изготовлена, поставка в течение 2 недель. |
| Еди-ный | Фокин А.М. | МБОУ г. Мценска «Средняя школа № 8». | Текущий ремонт медицинского кабинета (35 тыс. руб.). | Ремонт инженерных сетей холодного и горячего водоснабжения в здании школы (на 35,0тыс.руб.) | Договор от 30.01.2018 года | Работа выполнена частично: замена труб 10п.м. в каб№11,установка радиатора 1шт.,кранов 4 шт. Предоплата 30%. Август 2018 г. |
|  |  | МБОУ г. Мценска «Средняя школа № 9». | Приобретение предметов длительного пользования (35 тыс. руб.). | Приобретены персональный компьютер 1 шт. (23588-60), принтер 2 шт. (11411-40) в учебные классы старшей школы | Договор № 1165 от 15.05.2018г. сумма 35000-00 Предоплата 30% Подана заявка в окончательный расчет | Оборудование приобретено и установлено |
|  |  | МБДОУ г. Мценска «Детский сад № 12». | Приобретение предметов длительного пользования (30 тыс. руб.). | Детские кровати 12 штук 30000,00 руб. | Договор №73 от 18.05.2018 Предоплата 90000,00 руб. | Прекращается после подписания акта приема-передачи товара, июль 2018 |
| Еди-ный | Шалимов А.И. | МБОУ г. Мценска «Средняя школа № 1». | Приобретение предметов длительного пользования (40 тыс. руб.). | Приобретение проектора. | Размещено извещение для проведения аукциона. Срок окончания подачи заявок 13.06.18 | Август 2018 г. |
|  |  | МБОУ г. Мценска «Лицей № 5». | Приобретение предметов длительного пользования (20 тыс. руб.). | Приобретение многофункцио- нального устройства HP – 1 шт.(11,8 тыс.руб.), принтера Canon –1шт.(8,2 тыс.руб.) | Договор № 580 от 25.05.2018г., полная оплата | Выполнено полностью |
|  |  | МБОУДО г. Мценска «Детско-юношеский центр». | Приобретение компьютера (25 тыс. руб.). Приобретение ростовой мебели (стулья ученические) (15 тыс. руб.). | Ноутбук – для образовательного процесса. Стулья регулируемые (20 шт.) для детей занимающихся в объединениях. | Договор №583 от 29.05.2018г. сумма 24950-00 Договор № 41 от 24.05.2018г. сумма 15000-00 | Предоплата 30%. Июль 2018 г. |
| Еди-ный | Швец В.С. | МБОУ г. Мценска «Средняя школа № 9». | Текущий ремонт помещений (50 тыс. руб.). Приобретение и замена оконных блоков (50 тыс. руб.). | 1.Приобретение и замена оконных блоков 2 шт. (33920-00) в кабинет начальной школы 2.Установка перегородок в санузле 1 этажа 4 шт. (42560-00) 3.Установка распашных ворот на прилегающей территории школы 1 к-т (23520-00) | 1.Договор №4 от 16.05.2018 Сумма 33920-00 Предоплата 30% 2.Договор №318 от 12.04.2018 Сумма 42560-00 Предоплата 30% 3.Договор №4 от 16.05.2018 Сумма 33920-00 Предоплата 30% | 1.оконные блоки приобретены и установлены Подана заявка в окончательный расчет 2.перегородки поставлены, установка до 30.06.18 3. ворота в процессе изготовления, установка в течение 2 недель |

Начальник управления образования                                                                                                                       Д.А. Макаров

администрации  г. Мценска